Meeting del 06.11.2018
Presenti: Daniele, Alberto, Matteo, William, Lorenzo, Francesco, Edoardo, Riccardo.

Task 2.4
Francesco e Lorenzo devono ancora finire il loro task. Deadline: giovedì 8 alle 23:00. Grafica non importa, ma solo la logica!

Travis
William. Presentazione Travis per il testing. Esegue test creati e committati su Github.
I test sono da creare alla solita maniera, poi vengono eseguiti virtualmente!

Pytest
nome dei test: test_nometest da mettere in test/.
Matteo. Branch “test”. conftest.py → pytest, viene importato il contenuto in ogni file.
Fixture: set di funzioni per chiamare funzioni definite in conftest. Da usare per mandare POST e GET requests.
Ex: Per ogni test, chiamando “client”, si crea una app con un DB vuoto. Lo si puo’ poi riempire con dati necessari
Test celery: usare default celery-worker . “Mock”: simulazione di comunicazione con Strava (ex: exchange token) → Fare finta di chiamare Strava API.
Fetch → Passare I dati che si desiderano di ritorno, con un “mock” della risposta della Strava API.

Requirement per test: redis-server avviato. Celery-worker da passare (non strettamente necessario).

Problemi → Aprire “Issues” con la procedura / codice per replicare l’errore

Dove vanno i test?

Un file ciascuno in cartella tests: test_nomefiletest.

Lanciare
redis-server
source pytest nomefile.py

Come fare I test?

Component/Unit testing, testando pagine HTML generate e le funzioni che generano I valori contenuti nelle pagine html?

Discussione:
Disaccoppiare funzionalità da pagine HTML?

- Scrivere una email a Forti e chiedere cosa si deve testare:
funzionalità o pagine HTML?

DECISIONE FINALE: Testare pagine HTML finali solamente: troppi problemi per il refactoring.

Assegnazione task